# 试产前会议记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高耐磨性且抗拉伸的硅橡胶用白炭黑的研发 | | | 项目编号 | | SMFR-2018-RD01 | | |
| 会议时间 | | 2018.1.5 | | | 会议地点 | | 会议室 | | |
| 预计试产时间 | | 2018/1-2018/12 | | | 主持人 | | 陈宗显 | | |
| 到会人员: 陈宗显、张闻闻 | | | | | | | | | |
| 项次 | 主要议题 | | 决议内容 | 负责人 | | 预完成日期 | | 验收结果 | 备注 |
| 一 | 试产需求內容 | |  |  | |  | |  |  |
| 1.需求数量 | | / |  | |  | |  |  |
| 2.需求時间 | | 917h | 陈宗显 | | 2018/12/26 | |  |  |
| 3.规格要求 | | / |  | |  | |  |  |
| 二 | 备料状况 | |  |  | |  | |  |  |
| 1.备料申請 | | ok | 张闻闻 | | 2018/1/26 | |  |  |
| 2.材料交期 | | 已具备领料条件 | 张闻闻 | | 2018/1/28 | |  |  |
| 三 | 试产资料确认与发行 | |  |  | |  | |  |  |
| 1.BOM | | 已确定 | 陈宗显 | | 2018/1/28 | |  |  |
| 2生产规格书﹠样品 | | / |  | |  | |  |  |
| 3.工艺流程图&工时表 | | / |  | |  | |  |  |
| 4.检验SIP | | ok | 刘远伸 | | 2018/1/28 | |  |  |
| 5.工治具 | | / |  | |  | |  |  |
| 四 | 试产安排 | |  |  | |  | |  |  |
| 1.试产排程 | | 能安排 | **张闻闻** | | 2018/1月-12月 | |  |  |
| 2.生产人员安排 | | 已准备 | **张闻闻** | | 2018/1月-12月 | |  |  |
| 3.研发负责人&工程专案承接人现场指导 | | Ok | 陈宗显 | | 2018/1月-12月 | |  |  |
| 4.相关部门配合人员及需完成事项 | | 已完成 | 陈宗显 | | 2018/1月-12月 | |  |  |
| 五 | 最终确认是否可进行试产 | | 可进行试产。 | | | | | | |
| 记录员： 时间： | | | | | | | | | |